附件1

技术就绪水平说明

技术就绪水平（TechnologyReadinessLevelTRL）最初被一些美国国防采办机构和许多大公司（科研相关）不断发展的对项目交付物（硬件、软件、标准等）成熟情况评估的一种方法，该方法将贯穿于技术项目的整个系统。

技术就绪水平（TechnologyReadinessLevelTRL）最初由美国航空航天局1995年提出，在美英科学技术界颇有影响，2001年6月，美国国防部正式使用。2002年4月5日，正式颁布军事采办条例，将TRL法律化。该标准的应用也非常广泛，主要是对任何一种成果的技术就绪水平进行九级定义，可以应用于所有成果，并进行自定义。

在我国，技术就绪水平作为科研项目的基本指标之一被纳入GB/T22900-2009《科学技术研究项目评价通则》。该国家标准将工作分解结构和技术就绪水平联合应用，用于改良我国的科研项目管理方法。

技术就绪水平评价将科研项目从发现基本原理，形成技术方案，开发原型样机，通过实际环境验证，实现产业化应用等过程划分为9个等级，对科研项目的成熟度进行定量评价。（详见下表）

国家项目技术就绪水平评价标准（一般）

| 等级 | 等级描述 | 等级评价标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发现基本原理 | 基本原理清晰，通过研究，证明基本理论是有效的 | 核心论文、专著等1-2篇（部） |
| 2 | 形成技术方案 | 提出技术方案，明确应用领域 | 较完整的技术方案 |
| 3 | 方案通过验证 | 技术方案的关键技术、功能通过验证 | 召开的技术方案论证会及有关结论 |
| 4 | 形成单元并验证 | 形成了功能性单元并证明可行 | 功能性单元检测或运行测试结果或有关证明 |
| 5 | 形成分系统并验证 | 形成了功能性分系统并通过验证 | 功能性分系统检测或运行测试结果或有关证明 |
| 6 | 形成原型并验证 | 形成原型（样品、样机、方法、工艺、转基因生物新材料、诊疗方案等）并证明可行 | 研发原型检测或运行测试结果或有关证明 |
| 7 | 现实环境的应用验证 | 原型在现实环境下验证、改进，形成真实成品 | 研发原型的应用证明 |
| 8 | 用户验证认可 | 成品经用户充分使用，证明可行 | 成品用户证明 |
| 9 | 得到推广应用 | 成品形成批量、广泛应用 | 批量服务、销售、纳税证据 |

2015年和2016年国家10个民口重大科技专项中期评估均采用了技术就绪水平评价方法，取得很好的效果。

2016年广东省科技厅在9个省重大科技专项的中期评估中，在全国省级层面率先引入技术就绪水平（TRL）评价方法，根据国家重大专项项目技术就绪水平评价的一般标准，结合广东省重大科技专项项目关键技术的主要类型和特点，经过专家反复论证，制定了硬件产品、软件产品和服务等多类评价标准和评价细则。其中硬件产品类进一步细分为一般硬件产品、干细胞与组织工程、生物医疗3D打印技术及产品，服务进一步细分为技术服务和平台服务。最终总报告递交至小丹省正，并得到小丹省长和宝成副省长的批复，对这次评估工作上的创新予以肯定。

为了科学地度量、测评广州开发区创新创业领军人才项目的关键技术状态，提高评估质量，本次创新创业领军人才评审在广州开发区率先引入技术就绪水平（TRL）评价方法，结合广州开发区重点引进产业领域项目的主要类型和特点，制定多类评价标准和评价细则，定量评估广州开发区创新创业领军人才申报项目关键技术的当前状态、项目阶段目标以及项目最终目标的预期状态。在项目立项评估环节加入技术就绪水平评价的方法，对开发区引入有一定基础的科研创新创业领军人才项目的技术成熟度具有标尺衡量作用，有利于推动广州开发区对高质量人才以及项目的引进。